Version adaptée à SOGECAP, alignée avec les réalités d’une compagnie d’assurance vie, sous groupe Société Générale, avec contraintes réglementaires, actuarielles, audit, conformité, risques, DSI, direction métier.

ROADMAP IA 2026 – Version adaptée à SOGECAP

(Alignée Big Four + contraintes assurance + environnement Groupe SG)

0. Contexte SOGECAP

- Forte pression réglementaire : ACPR, EIOPA, DDA, RGPD, IFRS17, Solvabilité II, AI Act.

- Poids des processus documentaires (audit, gouvernance, risk management).

- Volumes de données considérables : contrats, sinistres, vie du contrat, profils clients, tarification.

- Défis internes : systèmes historiques, silos, documentation lourde, interactions front/back.

- Opportunité : automatisation + copilots = +30 à +40% de productivité sur les métiers actuariels, risques, conformité, back office, relation client.

PHASE 1 – Vision IA Sogecap & Priorisation (0–3 mois)

Objectif : que la DG valide un cap IA cohérent avec les risques et les enjeux assurance.

Livrables adaptés SOGECAP

- Vision IA 2026 orientée assurance vie.

- Matrice d’appétence au risque IA & conformité ACPR.

- Cartographie des cas d’usage SOGECAP.

- Priorisation en lien avec :

  - Direction actuariat

  - Direction risques (SCR, ORSA)

  - Direction conformité

  - Back Office contrats / prestations

  - Qualité & relation client

  - DSI & architecture

Cas d’usage priorisés (réalistes, ROI élevé)

🔹 Actuariat & Risques

- Modélisation assistée (génération code R/Python, QRTs, narratifs ORSA).

- Analyse automatique des écarts dans les modèles actuarielles.

🔹 Conformité / Audit

- Analyse automatisée des dossiers de contrôle permanent.

- IA d’audit : détection anomalies documentaire & process.

🔹 Back Office & Contrats

- Copilot contrats (extraction clauses, comparaison, génération réponses).

- Automatisation des contrôles de cohérence (contrats, échéances).

🔹 Relation client & Qualité

- Résumés automatiques des appels / emails.

- Copilot conseillers.

KPIs

- 10 à 15 cas d’usage identifiés

- 5 cas d’usage validés DG / Risques / Conformité

- Budget IA présenté

PHASE 2 – Fondations Data & Sécurité (3–9 mois)

Objectif : conformité totale au niveau Groupe SG + ACPR + AI Act.

Actions adaptées à SOGECAP

- Alignement architecture IA avec :

  - Équipe Data / Datalake / MDM

  - Schémas de données contrats/vie du contrat

  - Autorisations SG (IAM, DLP, encryption, cloud souverain selon périmètre)

- Gouvernance IA Sogecap (obligatoire)

  - Comité IA Sogecap (DG, DSI, Actuariat, Risques, Conformité, Audit).

  - Rôle “AI Risk Officer”.

  - Registre des modèles algorithmiques soumis à audit interne.

- Cadre de contrôle interne IA

  - Procédures (validation modèle, test robustesse RT/RTS, biais, traçabilité).

  - Documentation standard Big Four adaptée assurance.

- Sécurité renforcée

  - Zoning des données sensibles (SSN, santé, informations patrimoniales).

  - Zero Trust + segmentation SG.

Livrables

- Architecture data & sécurité validée

- Modèle de gouvernance IA

- Registre de conformité IA

- Matrice des risques IA (ACPR + AI Act)

PHASE 3 – Quick Wins SOGECAP (6–12 mois)

Objectif : gains rapides & sécurisés, démontrables au COMEX.

Cas d’usage à mettre en production vite

1. Copilot Actuariat & Risques (gros ROI)

- Génération automatique des notes ORSA

- Production textes narratifs Solvabilité II

- Analyse automatisée des QRTs
→ Gain : 30% du temps d’analyse reporting.

2. Copilot Back Office & Contrats

- Résumés automatiques des échanges clients

- Contrôles automatisés des pièces

- Extraction intelligente des clauses
→ Gain : réduction des erreurs + accélération du traitement.

3. Copilot Conformité

- Détection conformité DDA

- Analyse automatisée des justificatifs clients

- Pré-analyse AML/KYC
→ Gain : meilleure couverture, moins d’erreurs.

4. IA d’Audit Interne

- Analyse de masse sur logs, contrats, anomalies
→ Gain : capacité d’audit x10.

KPIs

- ≥ 3 projets IA en service

- 20% de gains mesurés

- Satisfaction > 80% des métiers

PHASE 4 – Transformation Métier (12–24 mois)

Objectif : intégrer l’IA dans les processus cœur assurance vie.

Projets lourds et stratégiques

- Copilot DG – briefing quotidien, notes de synthèse, décisions assistées.

- Optimisation du cycle de vie du contrat (souscription → gestion → prestations).

- Prédiction des risques opérationnels (fraudes, anomalies contractuelles).

- Automatisation intelligente des reportings réglementaires.

KPIs

- Réduction 40–50% tâches répétitives back office

- Qualité client +25%

- Auditabilité totale des modèles IA

PHASE 5 – Industrialisation & Scalabilité (24–36 mois)

Objectif : devenir une “Assurance IA-Native”.

Enjeux

- AI Factory Sogecap

- MLOps interne (drift, traçabilité, explainability)

- Framework complet de contrôle interne IA (aligné AI Act)

- Catalogue de modèles validés par Audit & Conformité

KPIs

- 70% automatisation des processus

- Aucun incident IA majeur

- Certification interne IA Sogecap (équivalent Big Four)